研究计划书  ·  RESEARCH PROPOSAL

双层在策略蒸馏驱动的
会话式图像分割

Dual-Level On-Policy Distillation for Conversational Image Segmentation

项目简称：DL-OPD / ConverOPD

| 项目负责人 | 程乐超 |
| --- | --- |
| 依托单位 | 合肥工业大学 |
| 研究方向 | 会话式图像分割 · 在策略蒸馏 · 数据闭环 |
| 版本日期 | V1.0 · 2026年8月 |

项目定位

面向抽象意图、功能、可供性及物理安全推理，将学生实时错误同时转化为动态训练数据与教师纠错状态，构建“数据层—预测层”协同演化的会话式分割方法。

项目摘要

会话式图像分割（Conversational Image Segmentation, CIS）要求模型根据自然语言中的抽象意图、空间关系、事件、功能可供性以及物理安全约束输出像素级掩码。ConVerSeg-Net  [1] 通过融合SAM2的分割先验与Qwen2.5-VL的图文推理能力，为该任务建立了强基线，但其训练仍主要依赖固定数据分布和静态监督：模型在训练中不会围绕自身正在产生的错误获得针对性纠正，数据引擎也不会随学生能力变化而调整。

我们认为模型最有价值的监督并非来自静态教师对固定样本的重复输出，而是来自教师对“当前学生真实会犯的错误”进行纠正，并据此决定下一批最值得生成和训练的数据。故据此提出双层在策略蒸馏框架DL-OPD。内层Mask-Policy OPD将分割重新表述为掩码状态策略：学生先产生当前掩码，冻结教师在该学生状态上进行语义与几何纠错，并联合开展像素、边界与中间表征蒸馏；进一步通过Iterative-to-Single-Pass Collapse将多步纠错能力折叠回单次推理。外层Data-Policy OPD根据学生在五类会话概念、负提示、边界和校准维度上的实时错误画像，自适应选择图像、提示生成操作与样本配比，经多级教师验证后构建短生命周期困难样本池。

项目将系统研究：学生诱导状态是否优于固定腐化或历史状态；错误驱动的数据策略是否优于随机扩增；两层OPD是否产生互补增益；训练时多步纠错能否在保持单步推理效率的同时提升抽象概念分割、负提示抑制与边界质量。预期形成一套可复现的算法、训练代码、困难提示测试集及完整实验体系，为会话式视觉理解与具身感知中的高价值数据闭环提供方法基础。

核心假设：模型最有价值的监督并非来自静态教师对固定样本的重复输出，而是来自教师对“当前学生真实会犯的错误”进行纠正，并据此决定下一批最值得生成和训练的数据。

1. 研究背景与问题提出

1.1 会话式图像分割的研究需求

传统指代表达分割主要处理类别、属性和简单空间关系，例如“左边的苹果”。实际人机交互中的视觉指令则经常包含隐含目标和物理约束，例如“哪些行李可以取下而不破坏堆叠稳定性”或“哪里适合安全放置热锅”。此类任务不仅要求语义识别和像素定位，还要求模型联合理解关系、功能、可供性、事件与直觉物理。

ConVerSeg将此类问题组织为Entity、Spatial & Layout、Relations & Events、Affordances & Functions以及Physics & Safety五类概念，并采用SAM2图像编码器、Qwen2.5-VL提示编码器和SAM2掩码解码器实现单次前向预测[1]。该设计具备较强的结构基础，但仍存在三个关键缺口。

- 静态监督缺口：训练样本和标签在优化前已经确定，教师并不关注学生当前正在产生的错误分布。

- 数据闭环缺口：自动数据引擎主要按预设模板生成样本，无法根据模型阶段性弱项动态调整概念类别、难度和生成操作。

- 推理—训练错位：标准知识蒸馏通常在固定输入上匹配教师输出，不能覆盖学生部署时访问的错误状态。

1.2 为什么需要双层OPD

标准On-Policy Distillation的核心是让学生在自身产生的轨迹上接受教师的密集监督，从而缓解离线蒸馏中的分布偏移。对于非自回归分割任务，不能简单照搬语言模型的token轨迹；必须重新定义“策略状态”和“动作”。本项目将学生掩码视为预测状态，将数据选择与提示生成视为训练分布策略，由此构建预测层和数据层两个on-policy环。

预测层：qₛᵏ⁺¹ = πθ(I, p, qₛᵏ)    数据层：(I, p) ~ 𝒟θ

该表述使教师不再只回答“正确掩码是什么”，而是回答“面对当前学生的具体错误，应该如何纠正”；数据引擎也不再只回答“还能生成什么数据”，而是回答“当前学生下一步最需要什么数据”。

2. 研究目标与科学问题

2.1 总体目标

构建面向会话式图像分割的双层在策略蒸馏框架，在不显著增加部署成本的前提下，提高模型对抽象意图、功能可供性、物理安全、负提示和复杂边界的理解与分割能力，并形成可解释、可扩展的数据—模型协同演化机制。

2.2 具体目标

建立学生掩码状态驱动的教师纠错机制，使训练监督覆盖当前学生真实访问的错误区域。

建立学生错误画像驱动的数据选择和困难提示生成机制，提高单位新增样本的训练价值。

设计语义、几何和中间表征联合蒸馏目标，并将两步纠错能力折叠至单步推理。

构建包含抽象概念、负提示、最小语义对和掩码腐化恢复的评价体系。

2.3 拟解决的科学问题

| 编号 | 科学问题 | 可检验判断 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | 分割任务中的on-policy状态应如何定义？ | 当前学生掩码状态应显著优于随机腐化、历史学生状态和固定教师输出。 |
| Q2 | 教师如何同时传递抽象语义和精细几何？ | 像素、边界与选层表征联合蒸馏应在Physics/Affordance及边界指标上产生互补增益。 |
| Q3 | 数据策略如何随学生能力变化？ | 错误驱动生成在相同新增样本预算下应优于随机生成和静态类别均衡。 |
| Q4 | 双层闭环是否会造成偏差放大？ | 通过覆盖下限、短生命周期缓存、教师置信门控和基础数据锚定控制反馈环风险。 |

3. 总体框架与研究假设

图1  DL-OPD总体框架：外层动态塑造训练分布，内层在学生掩码状态上实施教师纠错。

框架包含两个时间尺度。内层以mini-batch为单位更新模型，在学生刚生成的掩码状态上执行在线或近在线蒸馏；外层以训练周期为单位更新数据策略，通过诊断集和未标注图像池形成错误画像、生成困难提示、执行教师验证并刷新Hard Buffer。

| 假设 | 内容 | 主要证据 |
| --- | --- | --- |
| H1 | 学生诱导的状态比固定腐化状态更接近部署分布。 | Current-state OPD > Historical-state KD > Random-corruption KD。 |
| H2 | 学生错误驱动的数据策略具有更高边际训练价值。 | 相同数据预算下，Error-Data > Random-Augment。 |
| H3 | 数据层与预测层存在互补而非冗余关系。 | DL-OPD增益高于任一单层方法，并在不同概念类别上呈现差异化贡献。 |
| H4 | 多步纠错知识可被压缩至单步推理。 | One-pass Collapse接近Two-pass性能，同时保持接近基线的延迟。 |

4. 研究内容一：Mask-Policy OPD

4.1 掩码状态策略建模

定义状态sᵏ=(I,p,qₛᵏ)，其中qₛᵏ为当前学生的概率掩码。初始状态为空掩码，学生完成第一次预测qₛ¹；教师以停止梯度的qₛ¹为条件产生纠错目标qₜ²；学生在同一状态上产生qₛ²。教师监督因此随学生参数更新而改变。

qₛ¹ = πθ(I,p,0),   qₜ² = πT(I,p,sg(qₛ¹)),   qₛ² = πθ(I,p,sg(qₛ¹))

4.2 MaskStateEncoder

在ConVerSeg的Dense Language Adapter与SAM2 Mask Decoder之间加入MaskStateEncoder。该模块将学生概率掩码编码至SAM2 dense prompt空间，与Qwen EOS对应的全局图文表示融合。第一版采用三层卷积和直接相加；后续比较门控融合、Mask Token以及正负点采样三种变体。

| 组件 | 输入/输出 | 训练状态 |
| --- | --- | --- |
| SAM2 Image Encoder | I → zimg | 冻结 |
| Qwen2.5-VL Prompt Encoder | (I,p) → token/EOS states | LoRA微调 |
| Language Adapters | text states → sparse/dense prompts | 训练 |
| MaskStateEncoder | qₛᵏ → dense mask prompt | 新增并训练 |
| SAM2 Mask Decoder | image/prompt/mask state → qₛᵏ⁺¹ | 完整训练 |

4.3 纠错教师构建

教师采用更强的Qwen2.5-VL-7B与SAM2 Hiera-L。为避免教师简单复制输入掩码，先利用GT构造具有语义意义的腐化状态，并训练教师恢复目标掩码。腐化包括腐蚀、膨胀、组件缺失、错误实例混入、边界抖动、位置偏移、部分满足、正负提示翻转等。训练采用由轻到重的课程，完成后冻结教师。

必要条件：若教师没有经过掩码纠错训练，仅把学生掩码作为普通SAM提示，教师可能放大而不是修复学生错误；因此Teacher Recovery Gain必须在进入OPD阶段前独立验证。

4.4 联合蒸馏目标

总损失由六部分构成：GT监督、on-policy像素蒸馏、边界蒸馏、选层表征蒸馏、单步能力折叠和基础能力锚定。

L = Lsup + λopd Lopd + λbd Lbd + λrep Lrep + λcol Lcollapse + λanc Lanchor

Lsup：对qₛ¹和qₛ²同时计算BCE与Dice，保证教师错误不会替代可靠GT。

Lopd：以学生熵、师生分歧和边界位置加权的逐像素Bernoulli KL。

Lbd：基于边界Dice或有符号距离变换，强化部件、表面和功能区域的几何质量。

Lrep：对齐Qwen选层文本token、EOS、Language Adapter及SAM2 mask token。

Lcollapse：仅当qₛ²优于qₛ¹时，将第二步纠错知识蒸馏回第一步输出。

Lanchor：在COCO、RefCOCO及开放词汇样本上约束学生接近基础模型，减轻遗忘。

5. 研究内容二：Data-Policy OPD

5.1 学生错误画像

每个外层周期结束后，在固定诊断集与未标注图像池上评估学生，形成概念错误、几何错误、负提示幻觉和校准误差组成的状态向量。样本级记录包括概念类别、错误类型、学生置信度、教师分歧、边界误差、提示类型和综合难度。

u = [Eent, Espa, Erel, Eaff, Ephy, Eneg, Ebd, Ecal]

| 错误族 | 典型表现 | 对应数据动作 |
| --- | --- | --- |
| 实体/属性 | 选错实例、属性混淆、漏掉同类对象 | 属性最小对、同类干扰、语义保持改写 |
| 空间/关系 | 左右、前后、支撑或交互关系错误 | 关系翻转、组合约束、多目标提示 |
| 功能/可供性 | 仅按类别而非用途选择区域 | 用途改写、反事实使用、功能候选对 |
| 物理/安全 | 稳定性、危险性和受力关系判断错误 | 物理反事实、危险条件、支持关系提示 |
| 负提示 | 对不存在或不满足条件的对象产生非空掩码 | 不存在物体、错误属性、错误状态提示 |
| 几何边界 | 过分割、欠分割、部分覆盖和孔洞 | 边界困难样本、部件/表面区域数据 |

5.2 自适应数据价值函数

候选数据价值同时考虑学生不确定性、师生分歧、边界误差、视觉/语义新颖性和薄弱概念权重。类别采样还引入数量反比项，避免高频Entity样本持续占据训练预算。

V(I,p) = αU + βDST + γEbd + δNovelty + ηConceptWeakness

P(c) ∝ (Ec + ε)^ρ · (Nc + ε)^(-μ)

每个概念类别设置最低采样比例，Hard Buffer最多保留两个外层周期，以限制分布坍缩和陈旧策略数据。

5.3 困难提示生成算子

语义保持改写：改变表达方式但复用原掩码，是低噪声的首选扩增。

最小语义对：只改变一个属性、关系、状态或物理条件，形成可解释的正负对。

组合约束：在实体条件上叠加空间、关系、用途或安全限制。

功能与物理反事实：生成“可以做什么”“若条件改变会发生什么”的查询。

幻觉针对生成：围绕学生当前错误激活的区域生成不存在对象、错误属性和错误关系。

5.4 多级验证与质量门控

外层生成的数据依次通过语义成立性、掩码几何、教师稳定性和去重/新颖性检查。语义保持改写直接复用可靠掩码；目标变化时重新执行开放词汇定位、SAM2分割和VLM验证。对于具有多解的功能或物理提示，优先使用soft mask或候选掩码集合，避免将合理多解压缩成错误硬标签。

Qdata = Csem · Cgeo · Cteacher · Cnovel

质量原则：数据生成器不能直接读取完整GT掩码及答案文本；它只接收图像、原提示、概念类别和结构化错误类型，以降低答案泄漏和模板化提示。

6. 双层协同训练方案

6.1 训练阶段

| 阶段 | 目标 | 核心数据/操作 |
| --- | --- | --- |
| Stage 0 | 获得基础ConVerSeg学生 | 沿用Literal、RefCOCO、Open-vocabulary及Conversational两阶段课程。 |
| Stage 1 | 获得纠错教师 | 利用GT腐化状态训练7B教师，冻结后验证Recovery Gain。 |
| Stage 2 | 启动内层OPD | 在当前学生掩码状态上进行像素、边界和表征蒸馏。 |
| Stage 3 | 启动外层数据闭环 | 构建错误画像、生成困难数据、教师验证并刷新Hard Buffer。 |
| Stage 4 | 能力折叠与收敛 | 逐步提高collapse loss，输出One-pass与Two-pass两个模型版本。 |

6.2 批次配比与建议超参数

| 项目 | 初始设置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Batch composition | Base 25% / Conv+ 25% / Conv- 20% / Hard 30% | 保证基础能力、正负平衡与困难样本覆盖。 |
| Outer cycles | 4–6轮 | 每轮重新评估错误画像并刷新数据。 |
| Inner rollout | K=1起步 | 验证有效后再测试K=2、3。 |
| Temperature | τ=2 | 用于soft mask蒸馏。 |
| Loss weights | λopd=1, λbd=0.5, λrep=0.1 | 以验证集和梯度尺度进一步调整。 |
| Collapse/Anchor | λcol=0.5, λanc=0.2 | 兼顾单步部署和基础能力保持。 |
| Learning rate | 1e-5–5e-5 | OPD阶段采用低于基础训练的学习率。 |
| Hard Buffer TTL | 1–2个周期 | 避免历史策略样本长期滞留。 |

6.3 计算效率方案

严格在线OPD需要每个batch调用教师，代价较高。本项目采用“在线小比例+周期性近在线缓存”的混合方式：对高价值样本即时查询教师；对其余样本使用当前学生快照生成rollout，并在同一周期内完成训练。缓存只使用1–2个epoch，随后刷新，从而在成本与on-policy新鲜度之间取得平衡。

7. 实验设计与评价体系

7.1 数据集与测试任务

ConVerSeg SAM-seeded与human-annotated：报告总体及五类概念的gIoU/cIoU。

RefCOCO、RefCOCO+、RefCOCOg及ReasonSeg：检验基础指代分割和推理分割能力保持。

Hard Prompt Set：由语义保持改写、最小语义对、组合约束和物理反事实构成。

Mask Recovery Set：系统控制腐化类型和严重度，评价学生与教师纠错能力。

Negative Prompt Set：覆盖不存在对象、错误属性、错误关系、错误功能和错误状态。

7.2 基线与主消融矩阵

| 方法 | 外层数据策略 | 内层掩码状态 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| ConVerSeg | 固定 | 无 | 原始基线 |
| Random-Augment | 随机生成 | 无 | 控制新增数据量 |
| Error-Data | 错误驱动 | 无 | 验证外层贡献 |
| Off-policy KD | 固定 | 固定教师输出 | 标准蒸馏基线 |
| Random-State KD | 固定 | 随机腐化状态 | 控制状态增强作用 |
| Historical-State KD | 固定 | 历史学生状态 | 验证状态陈旧影响 |
| Mask-OPD | 固定 | 当前学生状态 | 验证内层贡献 |
| DL-OPD | 错误驱动 | 当前学生状态 | 完整方法 |

7.3 指标体系

| 维度 | 指标 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 分割精度 | gIoU、cIoU | 总体与五个会话概念分项表现。 |
| 边界质量 | Boundary F、HD、Over/Under ratio | 评价功能区域、部件和表面的几何完整性。 |
| 负提示 | Empty Accuracy、False Positive Area | 评价不存在目标和条件不成立时的幻觉。 |
| 纠错能力 | Recovery Gain | IoU(qₛ²,M)−IoU(qₛ¹,M)。 |
| 校准 | ECE、No-mask ECE | 概率置信度与实际正确性的匹配。 |
| 数据效率 | ΔgIoU / accepted samples | 单位新增有效样本带来的收益。 |
| 部署效率 | Params、Latency、GPU memory | 比较One-pass、Two-pass与教师模型。 |

7.4 关键因果验证

- 状态因果：固定训练数据，仅改变Random/Historical/Current mask state。

- 数据因果：固定教师与训练步数，仅改变Random与Error-driven数据策略。

- 损失因果：逐项加入pixel、boundary、representation及collapse loss。

- 成本因果：固定教师查询预算，比较在线、周期缓存与纯离线蒸馏。

- 模型因果：在7B→3B、3B→小模型及相同规模自蒸馏设置下验证通用性。

8. 预期创新点

- 提出面向非自回归分割的on-policy定义，将学生掩码提议建模为可被教师纠正的策略状态。

- 提出错误条件化的数据层OPD，使提示类别、生成算子和样本配比随学生能力动态变化。

- 建立语义推理、像素概率、几何边界和中间表征的多粒度联合蒸馏机制。

- 提出Iterative-to-Single-Pass Collapse，使训练阶段多步纠错能力兼容单次前向部署。

- 构建面向会话式分割的困难提示、负提示和掩码恢复评价体系。

9. 研究计划与里程碑

| 阶段 | 月份 | 主要任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | M1–M2 | 复现ConVerSeg；建立统一训练、评测与错误诊断管线。 | 获得可重复基线和五类概念错误画像。 |
| II | M3–M4 | 训练Mask Refinement Teacher；验证各类腐化恢复。 | 教师Recovery Gain达到稳定正增益。 |
| III | M5–M6 | 实现MaskStateEncoder与内层Mask-OPD。 | 证明Current-state优于Random/Historical state。 |
| IV | M7–M8 | 实现外层错误驱动采样、困难提示生成与多级验证。 | 相同数据预算下优于Random-Augment。 |
| V | M9–M10 | 完成双层协同、collapse及跨模型规模实验。 | 形成完整DL-OPD与主要消融。 |
| VI | M11–M12 | 泛化实验、统计分析、代码整理和论文撰写。 | 提交论文、代码、模型和测试集。 |

10. 资源需求与可行性

10.1 计算与数据资源

基础学生训练：单卡A100/H100 80GB或等效多卡环境。

7B纠错教师：建议2–4张80GB GPU进行训练，推理阶段可量化或张量并行。

数据存储：原始图像、掩码、教师soft logits和中间特征建议预留3–5TB。

未标注图像池：COCO、SA-1B授权可用子集及自建场景图像。

教师查询：优先使用开放权重VLM保证复现；闭源VLM仅作为数据验证增强。

10.2 技术可行性

ConVerSeg已公开训练代码、数据格式和模型权重，架构中的SAM2 dense prompt与Mask Decoder为引入掩码状态提供了直接接口[1,2]。Qwen提示编码器采用LoRA微调，便于控制学生与教师规模[3]。本方案新增模块均为轻量级，主要计算压力来自冻结教师在线查询，可通过短生命周期缓存和高价值样本查询缓解。

11. 风险分析与应对

| 风险 | 表现 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 教师复制输入掩码 | 纠错结果与学生错误高度一致 | 掩码dropout；教师独立图文编码；设置Teacher Recovery Gain门槛。 |
| 教师偏差放大 | 伪标签错误进入闭环 | GT优先；双教师一致；置信门控；低置信样本仅作soft supervision。 |
| 数据策略坍缩 | 长期集中于少数弱项 | 类别覆盖下限；采样熵约束；基础数据回放。 |
| Hard Buffer陈旧 | 历史数据偏离当前学生分布 | TTL限制为1–2周期；每轮重新生成。 |
| 多解提示硬标签错误 | 合理区域被误判为负样本 | 候选掩码集合、soft mask和人工抽检。 |
| 基础能力遗忘 | RefCOCO等性能下降 | Anchor loss与不低于25%的基础数据回放。 |
| 计算成本过高 | 教师调用限制实验规模 | 高价值查询、周期缓存、特征选层和教师量化。 |

12. 预期成果与验收标准

| 成果 | 内容 | 建议验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 算法 | DL-OPD完整框架及One-pass/Two-pass模型 | 在ConVerSeg总体及困难类别上稳定优于原模型和off-policy KD。 |
| 数据 | Hard Prompt、Minimal Pair、Negative与Mask Recovery集合 | 具备类别、错误类型、质量置信度和生成来源记录。 |
| 代码 | 训练、rollout、教师纠错、数据策略与评测工具 | 配置化运行，关键实验可复现。 |
| 论文 | 方法论文及系统实验 | 完成主实验、核心因果消融、效率和失败案例分析。 |
| 开放资产 | 模型权重、错误分类规范与数据引擎接口 | 在授权允许范围内公开。 |

建议的主结论：在相同新增数据量与教师查询预算下，DL-OPD应同时提升Physics/Safety、Affordance、负提示抑制和边界质量，并证明Current-state监督与Error-driven数据策略分别提供独立且互补的收益。

13. 论文组织建议

Introduction：静态数据与静态蒸馏无法覆盖学生部署错误。

Method：先定义Mask-Policy OPD，再定义Data-Policy OPD，最后给出协同算法。

Experiments：围绕H1–H4组织，而不是只罗列指标提升。

Analysis：重点展示学生错误分布如何随外层周期迁移、Hard Buffer如何变化。

Limitations：教师偏差、数据生成成本、多解提示和严格在线程度。

建议论文题目：Learning from Its Own Mistakes: Dual-Level On-Policy Distillation for Conversational Image Segmentation。方法简称可使用DL-OPD；若突出应用场景，可使用ConverOPD。

参考文献

[1] Sahoo, A., Gkioxari, G. Conversational Image Segmentation: Grounding Abstract Concepts with Scalable Supervision. arXiv:2602.13195, 2026. https://arxiv.org/abs/2602.13195

[2] Ravi, N., et al. SAM 2: Segment Anything in Images and Videos. arXiv:2408.00714, 2024. https://arxiv.org/abs/2408.00714

[3] Bai, S., et al. Qwen2.5-VL Technical Report. arXiv:2502.13923, 2025. https://arxiv.org/abs/2502.13923

[4] Yang, S., et al. OPRD: On-Policy Representation Distillation. arXiv:2606.06021, 2026. https://arxiv.org/abs/2606.06021

[5] Zhang, D., et al. Fast and Effective On-policy Distillation from Reasoning Prefixes. arXiv:2602.15260, 2026. https://arxiv.org/abs/2602.15260

[6] Wei, Q., et al. STEP-OPD: Rethinking Output Targets and Internal Dynamics in On-Policy Distillation for Diffusion Models. arXiv:2608.04887, 2026. https://arxiv.org/abs/2608.04887

[7] Kazemzadeh, S., et al. ReferItGame: Referring to Objects in Photographs of Natural Scenes. EMNLP, 2014.

[8] Lai, X., et al. LISA: Reasoning Segmentation via Large Language Model. CVPR, 2024.

附录A：最小实现版本（MVP）

- 复现官方ConVerSeg并固定基线；只使用当前公开训练数据。

- 训练一个能够修复随机与语义腐化掩码的7B教师。

- 实现MaskStateEncoder、Current-state rollout与像素/边界OPD。

- 以规则方式统计五类概念和负提示错误，并按错误率重新采样已有数据。

- 加入语义保持改写与最小语义对两种低噪声生成算子。

- 完成ConVerSeg、Off-policy KD、Random-State KD、Mask-OPD和DL-OPD五组主实验。

在MVP验证后，再逐步加入中间表征蒸馏、Contextual Bandit、更多生成算子和跨规模模型实验，避免第一版同时引入过多不稳定变量。